1. Lý do chọn Agile

Waterfall khó thích ứng khi yêu cầu thay đổi và khách hàng thường chỉ thấy sản phẩm ở cuối dự án. Agile phát triển theo từng giai đoạn ngắn, nhận phản hồi thường xuyên và điều chỉnh kịp thời, giúp GreenMart phát hiện vấn đề sớm, tiết kiệm thời gian và chi phí.

2. Áp dụng 4 giá trị Agile

| Giá trị Agile | Cách áp dụng tại GreenMart |
| --- | --- |
| Con người và tương tác hơn quy trình, công cụ | Trao đổi trực tiếp và họp ngắn hằng ngày. |
| Sản phẩm hoạt động hơn tài liệu đầy đủ | Viết tài liệu cần thiết; kiểm thử và trình diễn sau mỗi Sprint. |
| Hợp tác với khách hàng hơn đàm phán hợp đồng | Thường xuyên nhận phản hồi và làm rõ yêu cầu. |
| Phản hồi thay đổi hơn bám sát kế hoạch | Rà soát tình hình và điều chỉnh ưu tiên khi cần. |

3. Khung Scrum

Độ dài Sprint và nguyên tắc:

- Mỗi Sprint kéo dài 2 tuần; trong 6 tuần đầu có 3 Sprint.

| Nguyên tắc Scrum | Cách thực hiện |
| --- | --- |
| Minh bạch | Cập nhật công việc, tiến độ và trở ngại trên bảng quản lý. |
| Thanh tra | Theo dõi hằng ngày, kiểm thử và lấy phản hồi tại Sprint Review. |
| Thích nghi | Điều chỉnh Product Backlog và cải tiến cách làm sau mỗi Sprint. |

Phân vai Scrum Tea:

| Vai trò | Thành viên | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Long | Sắp xếp ưu tiên Product Backlog, tối đa hóa giá trị sản phẩm; không chỉ đạo cách lập trình. |
| Scrum Master | Hoa | Hướng dẫn Scrum, hỗ trợ các sự kiện và giúp loại bỏ trở ngại; không quyết định ưu tiên sản phẩm. |
| Developers | An, Bình, Chi, Dung | Tự tổ chức phát triển, kiểm thử và tạo Increment đạt chất lượng; không tự ý đổi ưu tiên backlog. |

4. Artifacts và lịch sự kiện Scrum

Product Backlog:

| Ưu tiên | Hạng mục | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xem danh sách sản phẩm | Hiển thị sản phẩm và thông tin cơ bản. |
| 2 | Tìm kiếm sản phẩm | Tìm theo tên hoặc mã sản phẩm. |
| 3 | Xem chi tiết sản phẩm | Hiển thị giá, mô tả và tồn kho. |
| 4 | Giỏ hàng | Thêm, xóa, đổi số lượng sản phẩm. |
| 5 | Đặt hàng online | Nhập thông tin nhận hàng và xác nhận đơn. |
| 6 | Thanh toán online | Thanh toán bằng phương thức được chọn. |
| 7 | Theo dõi đơn hàng | Xem trạng thái xử lý đơn. |
| 8 | Đồng bộ tồn kho | Cập nhật tồn kho giữa hệ thống và các kênh bán. |

Sprint Backlog và mục tiêu Sprint 1:

- Mục tiêu: Người dùng xem và tìm được sản phẩm cần mua.

- Công việc: (1) Xây dựng giao diện danh sách sản phẩm; (2) làm chức năng tìm kiếm; (3) hiển thị thông tin cơ bản; (4) kiểm thử, sửa lỗi; (5) chuẩn bị bản chạy thử.

- Sprint Backlog gồm mục tiêu Sprint, các hạng mục được chọn và kế hoạch thực hiện của Developers.

Increment mong đợi cuối Sprint 1:

- Bản chạy thử cho phép xem danh sách sản phẩm và tìm theo tên hoặc mã. Các chức năng phải được kiểm thử và đạt Definition of Done; hạng mục chưa đạt không được tính là hoàn thành.

Lịch 5 sự kiện Scrum:

| Sự kiện | Thời gian | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Sprint | 2 tuần | Tạo ra Increment có giá trị. |
| Sprint Planning | Sáng ngày đầu Sprint | Thống nhất mục tiêu và chọn công việc. |
| Daily Scrum | Hằng ngày, tối đa 15 phút | Kiểm tra tiến độ và điều chỉnh kế hoạch. |
| Sprint Review | Cuối Sprint | Trình diễn Increment, nhận phản hồi và xem xét ưu tiên. |
| Sprint Retrospective | Sau Review, trước Sprint tiếp theo | Rút kinh nghiệm và đề xuất cải tiến. |

5. Xử lý tình huống thay đổi

Tình huống 1: Khách muốn ưu tiên đặt hàng online giữa Sprint

Long đánh giá yêu cầu và cập nhật thứ tự ưu tiên Product Backlog. Nếu không ảnh hưởng mục tiêu Sprint, đội xem xét thực hiện ở Sprint sau và tiếp tục tập trung mục tiêu hiện tại. Nếu mục tiêu Sprint trở nên lỗi thời, Product Owner có thể trao đổi với các bên liên quan và cân nhắc hủy Sprint theo Scrum.

Tình huống 2: Một tính năng chưa hoàn thành tại Sprint Review

Đội vẫn tổ chức Review, thông báo rõ phần hoàn thành và chưa hoàn thành; không xem phần chưa đạt Definition of Done là hoàn tất. Hạng mục chưa xong được đưa lại vào Product Backlog để Product Owner sắp xếp ưu tiên. Đội phân tích nguyên nhân tại Retrospective để cải thiện ước lượng, lập kế hoạch và kiểm thử.